|  |
| --- |
| **회 의 록** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **일 시** | 2020-06-02 / 09 : 30 | **장 소** | 비트 교육센터 회의실 |
| **작 성 자** | 신찬솔 | **작 성 일** | 2020-06-05 |
| **참 석 자** | 김민철, 심종현, 이규성 | | |
| **안 건** | 프로젝트 진행 계획 중간 점검 | | |
| **회의내용** | **- 프로젝트 진행 방향**  MVC 버전을 개발하면서 동작에 있어 꼭 필요한 추가 기능을 개발하다 보니 개발이 지연되어 MVP, MVVM 버전으로 지금처럼 개발하면 혹시나 시간을 못 맞출 것을 염려, 이에 대비한 계획 수립   * MVC에 각자 맡은 부분에 대한 개발이 끝나고, 다같이 각각 MVP, MVVP 패턴별로 개발진행   + 각각 패턴을 팀원 다같이 개발해 프로젝트 진행 의도에 가장 알맞음  - 개발 시간이 지연되어 만들고자 하는 추가 기능들을 만들지 못할 가능성이 생김으로써 만족스러운 결과를 못낼 수 있음   * 인원을 나누어 UI, MVC, MVP, MVVM 패턴 개발을 따로 진행, 완료한 인원이 합류해가며 개발 진행   + Branch를 나누어 개발이 용이하고 개발 기간이 짧아짐  - 각각의 패턴을 익히기 위한 프로젝트의 의도에 적합하지 않음 | | |
| **결정사항** | 인원을 나누어 UI, MVC, MVP, MVVM 패턴 개발을 따로 진행하고 완료한 인원이 합류하며 개발 진행하기로 결정  자신이 진행한 패턴에 대한 방법과 코드를 리뷰하고 예제와 관련된 실습을 팀원에게 제공하는 방식으로 모든 팀원에게 패턴 숙지 유도 | | |
| **특이사항** |  | | |