|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **주간업무일지** | | | | |
| 프로젝트명 | | ㈜프로텍 비트 전문가 교육과정 프로젝트 | | |
| 작업주간 | | 2020-04-20 ~ 2020-04-24 ( 1주차 ) | | |
| 작성자 | | 신 찬 솔 | | |
| **구분** | **진행내역** | | **진행율** | **비고** |
| **금**  **주**  **진**  **행** | * 개발 환경 구축 및 Git 사용법 숙지 * 회사에 방문하여 프로젝트 관련 미팅 진행 * 회의를 통한 주제 선정과 스케줄링 * 인원을 나눠 MVC, MVP, MVVM 학습 후 스터디 진행   + 학습한 각각의 패턴 별로 WPF 샘플 코드 작성   + 작성한 샘플 코드를 리뷰하며 분석 및 패턴 점검 | | 80 | 아직 작성한 샘플 코드에 대한 리뷰 진행 미흡 |
| **차**  **주**  **계**  **획** | * MVC, MVP, MVVM 패턴 별 연구 자료 초안 제작 * 회의를 통한 매장관리 시스템 메인 주제 선정과 설계 * 프로젝트에 대한 기본 틀 제작과 DB 및 서버 설계 * 매일 저녁 알고리즘 스터디 진행 | |  | 4/30 ~ 5/5  휴일 |
| **특**  **이**  **사**  **항** | * 매일 저녁 알고리즘 스터디 진행 | | | |