|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **주간업무일지** | | | | |
| 프로젝트명 | | ㈜프로텍 비트 전문가 교육과정 프로젝트 | | |
| 작업주간 | | 2020-04-27 ~ 2020-05-01 ( 2주차 ) | | |
| 작성자 | | 신 찬 솔 | | |
| **구분** | **진행내역** | | **진행율** | **비고** |
| **금**  **주**  **진**  **행** | * MVC, MVP, MVVM 패턴 별 연구 자료 초안 제작 * 회의를 통한 매장관리 시스템 메인 주제 선정 * 선정한 주제에 대한 기능 설계 * WPF를 이용한 각 패턴에 대한 이해와 테스트 코드 작성 | | 100 | 4/30 ~ 5/1  휴일 |
| **차**  **주**  **계**  **획** | * 프로젝트 시작 전 SRS 초안 작성 * 프로젝트 시작 전 SDD 초안 작성 * 매장관리 시스템 DB 설계 * UI 디자인 및 구현 * Class Diagram 작성 | |  | 5/4 ~ 5/5  휴일 |
| **특**  **이**  **사**  **항** | * 매일 저녁 알고리즘 스터디 진행 | | | |